# 宇宙殖民 Codex 分版本开发实施计划

从空项目到 v1.0 可玩版本及后续内容路线

这份计划把现有游戏设计拆成可以连续交给 Codex 完成的小版本。每一版都必须能够启动、迁移、测试和回退。账户系统从第一个可交互版本开始建设，正式游玩账号和可重置测试账号分开保存，避免测试工具污染真实存档。

推荐路线是先完成技术底座和账户，再依次接入世界、生产、制造、舰队、侦察、战斗、殖民和 E 到 C 级内容。v0.7 形成完整 E 级闭环，v0.8 达到首发内容完整，v0.9 用于部署和存档迁移，v1.0 才作为第一版正式可玩游戏发布。

| 阶段 | 结果 | 我如何体验 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 账户 存档槽和游戏外壳 | 注册 登录 创建和重置测试存档 |
| v0.3 | 采矿 燃料 仓储和离线结算 | 关闭网页后回来检查真实等待体验 |
| v0.7 | 完整 E 级生产 战斗 殖民闭环 | 用个人账号连续玩完整扩张流程 |
| v0.8 | E 到 C 内容和完整数值验收 | 体验长期成长和舰种差异 |
| v0.9 | 可部署 Alpha 和生产账户 | 在测试服务器使用长期保留账号 |
| v1.0 | 第一版正式可玩游戏 | 新档和迁移档都能稳定游玩 |

计划基线  2026 年 10 月 10 日

# 内容目录

一 使用方式和版本定义

二 设计基线和首发边界

三 技术架构和数据原则

四 Git 版本管理和迁移规则

五 账户 存档和测试体系

六 Codex 执行方式和交付要求

七 预发布版本详细计划

八 正式版本详细计划

九 测试矩阵和发布清单

十 可直接复制给 Codex 的指令模板

# 一 使用方式和版本定义

预发布版本 v0.x 是开发里程碑，不改变现有设计文档中的正式内容版本。正式设计仍以 v1.0 v1.1 v1.2 v1.3 v1.5 和 v2.0 为准。

每个 v0.x 版本再拆成若干 Codex 批次。一次只提交一个批次，验收通过后再开始下一批。不要让一次任务同时修改数据库结构 核心数值 战斗算法和整套界面。

| 版本 | 主目标 | 完成后必须可见的结果 |
| --- | --- | --- |
| v0.0 | 项目底座 | 全新电脑可启动项目 数据库和测试 |
| v0.1 | 账户和存档 | 可以登录 选择存档并隔离不同账号数据 |
| v0.2 | 世界和星球 | 地图稳定生成 起始星球可进入 |
| v0.3 | 资源和离线生产 | 采矿 燃料 仓储暂停与离线结算可玩 |
| v0.4 | 精炼 制造和研究 | 可以生产燃料 组件和第一艘 E 级舰 |
| v0.5 | 舰队 航行和侦察 | 可以编队 航行并获得 A B C 情报 |
| v0.6 | 海盗 战斗和维修 | 可复算战斗 战报 返航和维修闭合 |
| v0.7 | E 级完整闭环 | 可以击败海盗 殖民新星球并继续生产 |
| v0.8 | E 到 C 首发内容 | 完整科技 装备 舰船和数值测试通过 |
| v0.9 | Alpha 部署 | 真实账号可长期保存 备份 恢复和迁移 |
| v1.0 | 第一版发布 | 新档与迁移档都可稳定完成首发闭环 |

## 完成一版的固定顺序

Codex 先读取本计划 当前实现状态和相关设计章节，不直接修改代码。

Codex 列出本批涉及的文件 数据表 API 和测试，并指出现有代码与计划的冲突。

只实现当前批次。所有数值从版本化游戏数据读取，不在界面或接口中复制常量。

运行格式检查 类型检查 单元测试 集成测试和当前适用的端到端测试。

我使用指定测试账号完成本版试玩任务。发现问题时只修本版，不提前开发下一版。

更新变更日志 实现状态 数据库迁移说明和版本标签，然后开始下一批。

# 二 设计基线和首发边界

首发闭环已经确定为资源生产 精炼 制造 舰队航行 海盗自动战斗 维修或殖民 再建立生产链。开发顺序可以拆分，但 v1.0 的规则不得被后续版本功能提前污染。

| 优先级 | 权威来源 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游戏数值与内容规划 XLSX | 物品 ID 配方 产量 舰船 武器 海盗 科技和测试目标 |
| 2 | 游戏设计与数值规范 | 规则 边界 数据快照 结算顺序和正式版本差异 |
| 3 | 玩家体验与数值实例 | 实际等待 里程碑 玩家操作和体验验收 |
| 4 | 本实施计划 | 开发顺序 账户 Git 迁移 测试和 Codex 批次 |
| 5 | 代码和数据库迁移 | 已发布行为的当前实现 不能反向覆盖设计来源 |

## v1.0 必须包含

固定 3 乘 3 大板块和 81 个小板块 以及每小板块 5 到 12 颗星球的稳定生成。

E 到 C 等级的资源 设施 科技 组件 护甲 武器 小型和中型舰船。

在线与离线共用结算函数 设施燃料暂停 应急铀循环 队列取消返还和明确暂停原因。

侦察舰的 A 完整 B 部分 C 最低情报 海盗稳定 seed 随机配装 自动战斗 战报 维修 返航 殖民和弃置。

同级战斗舰强于普通海盗 海盗强于侦察舰 侦察舰明显强于运输舰 以及完整克制时约五五开的验收目标。

账户隔离 三个存档槽 测试账号 真实游玩账号 存档版本迁移 备份恢复和安全退出。

## v1.0 明确不包含

自由玩家市场 命中闪避 环境改造 B 级及以上内容 AI 帝国 多人和完整 MMO。

殖民模块 探测器 回收无人机和任何绕开现有制造链的旧消耗品。

海盗隐藏属性加成 运输舰隐藏伤害惩罚和设施升级自带燃料减免。

# 三 技术架构和数据原则

默认采用单仓库模块化单体。浏览器负责交互和展示，服务器负责账户 权限 时间结算 随机结果和存档写入。首版不拆微服务，不建立持续运行的每秒后台循环。

## 推荐技术底座

| 层 | 默认选择 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 应用 | TypeScript 全栈 Web 应用 | 一个仓库 一个锁文件 固定依赖版本 |
| 界面 | React 组件和响应式布局 | 星球视图优先 DOM 地图可用 Canvas |
| 服务端 | 模块化单体 API | 所有改变存档的命令在服务端校验并使用事务 |
| 数据库 | PostgreSQL 和版本化迁移 | 从 v0.1 起不依赖浏览器本地存储作为权威存档 |
| 认证 | 维护中的认证库和安全 Cookie 会话 | 不自行实现会话加密 不保存明文密码 |
| 测试 | 单元 集成和浏览器端到端测试 | 核心结算必须使用可注入时钟和稳定 seed |
| 部署 | 本地容器加单一测试环境 | v0.9 前不引入多区域或微服务 |

在 v0.0 初始化时，Codex 应核对当时仍受维护的运行时和库，记录一份架构决议并固定具体版本。后续版本只做安全补丁和明确批准的升级，不在功能批次中顺便升级整个依赖树。

## 建议目录边界

| 目录 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| apps web | 页面 API 认证和服务端命令入口 | 不得复制核心战斗或生产公式 |
| packages game core | 纯函数规则 时间结算 战斗 航行 研究和殖民 | 不得读取浏览器状态或直接访问数据库 |
| packages game data | 从权威数值导出的版本化 JSON 和校验器 | 不得手工创建同名第二套数值 |
| packages db | 数据模型 查询 事务 迁移和种子 | 不得把 UI 文本作为数据库主键 |
| tests | 集成 端到端 迁移和数值回归 | 不得依赖真实当前时间或不稳定随机数 |
| docs | 状态 架构决议 数据字典 运行和发布说明 | 不得只写未来计划而不更新完成状态 |

## 时间和离线结算

数据库保存任务开始时间 结束时间 输入快照 公式版本和上次结算点，不为每个设施运行常驻计时器。

玩家打开页面或执行相关命令时，服务器用同一个结算函数补算离线时间。重复刷新必须得到同一结果。

测试使用可注入时钟。开发环境允许快进，但生产账号没有快进入口。

所有队列结算和奖励领取都使用幂等键和数据库事务，避免双击 重试或网络断线造成重复资源。

## 游戏数据和稳定标识

XLSX 中的物品 科技 舰船 武器 配方和海盗 ID 是稳定标识。显示名可以修改，ID 不随版本改名。

构建脚本把权威数据转换为带 dataVersion 的 JSON 快照，并执行重复 ID 缺失前置 非法配方和版本开放条件检查。

存档记录 saveVersion dataVersion battleSchemaVersion formulaVersion 和 worldSeed。旧存档必须先迁移再读取。

星球 航线 海盗配装 情报快照 战斗和奖励分别保存 seed。相同输入必须能够复算。

# 四 Git 版本管理和迁移规则

当前文件夹尚未初始化 Git。v0.0 的第一批工作应先建立仓库和忽略规则，然后再生成应用代码。主分支始终保持可启动和测试通过。

## 分支和版本号

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 主分支 | 只接收已验证批次 每次合并后可运行 | main |
| Codex 分支 | 一个分支只完成一个批次 合并后删除 | codex v0.4 research queue |
| 预发布标签 | 每个可试玩里程碑打标签 | v0.4.0 |
| 正式标签 | 遵循语义化版本 | v1.0.0 v1.0.1 |
| 数据库迁移 | 只新增迁移文件 已发布迁移不可改写 | 20261010 add game saves |
| 游戏数据 | 每次变更生成新 dataVersion 并保留变更说明 | data 1.0.0 |

## 每个批次必须更新的文件

CHANGELOG 记录玩家可见变化 修复和迁移要求。

docs IMPLEMENTATION STATUS 记录已完成 当前缺口 下一批入口和已知问题。

docs DECISIONS 记录改变架构或设计边界的决定。

docs SCHEMA 记录新实体 关键字段 所有权和删除规则。

docs TESTING 记录测试账号 种子 操作步骤和预期结果。

根目录 AGENTS 文件记录 Codex 必须运行的命令 权威数据位置 禁止修改范围和提交规则。

## 数据库和存档迁移

迁移前创建备份或导出目标测试存档。

先添加可空字段或默认值，再回填数据，最后收紧约束。

迁移脚本必须可重复检测，不能重复发奖 重掷世界或重算已完成战斗。

每个版本至少测试一个全新存档和一个上一版本存档。

不支持降级写入。需要回退代码时，数据库使用已验证备份恢复。

删除旧物品时按设计执行退款或等价资源迁移，并保存 migrationLog。

## 提交和合并要求

按迁移和模型 核心逻辑 接口 界面 测试和文档分成可读提交。

禁止在同一批次中进行无关全仓库格式化 重命名或依赖升级。

Codex 完成批次后提供修改文件清单 测试命令 迁移命令 手工验收步骤和残留风险。

如果测试失败或设计冲突未解决，不得打版本标签，也不得开始下一版。

# 五 账户 存档和测试体系

账户是首版开发的一部分，不是发布前临时补充。v0.1 就要能够登录并隔离存档；v0.9 再补生产环境的找回 验证 备份和删除流程。这样我从早期版本开始就能使用长期账号感受等待 节奏和成长。

## 账户功能范围

邮箱或唯一用户名注册 登录 登出 会话续期和修改密码。

每个普通账号最多三个独立存档槽。首次登录自动引导创建第一个存档。

存档列表显示名称 创建时间 最后游玩时间 当前等级 占领星球数和存档版本。

重置或删除存档需要再次确认并输入存档名称。普通玩家不能恢复已确认删除的存档。

真实游玩账号永不参与自动 seed 和批量重置。测试账号带明显 TEST 标记，可以由开发工具恢复到固定场景。

所有游戏实体都通过 gameSaveId 归属，服务端同时校验 userId 和 gameSaveId。

## 核心账户数据

| 实体 | 关键字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| User | id email displayName passwordHash role status createdAt lastLoginAt | 邮箱唯一 密码只存安全哈希 |
| Session | id userId expiresAt revokedAt deviceLabel | 服务端可撤销 安全 Cookie |
| GameSave | id userId slot name worldSeed saveVersion dataVersion status | 最多三个活动槽 删除使用软删除加审计 |
| PlayerState | gameSaveId level xp credits activePlanetId | 一个存档一份玩家状态 |
| AccountAudit | userId action targetId createdAt metadata | 记录登录 重置 删除和管理员操作 |
| PlaySession | gameSaveId buildVersion startedAt endedAt notes | 用于个人试玩记录 不承担核心存档 |

## 角色和权限

| 角色 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| player | 正常游玩 管理自己的账户和三个存档 | 使用快进 发资源 重置场景或读取他人存档 |
| tester | 正常游玩并使用固定场景重置和反馈工具 | 修改真实玩家存档或进入生产管理员页面 |
| admin | 管理邀请 禁用账号 查看迁移和系统健康 | 直接编辑游戏资源余额 绕过审计或读取密码 |

## 固定测试账号和场景

| 场景 | 初始状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fresh start | 新账号 起始星球 起始设施和起始舰 | 教程 新手软锁和首轮操作 |
| industry E | E 级生产链 有限燃料 接近满仓 | 离线结算 暂停 取消和燃料恢复 |
| combat E | E 级三舰种和多个海盗目标 | 克制 情报 战报 返航和维修 |
| progression C | 接近 C 级解锁 有真实等待和碎片状态 | 科技链 长期经济和 D 到 C 成长 |
| migration previous | 由上一版本 fixture 生成 | 迁移不丢物品 不重复奖励 不重掷世界 |
| owner play | 我的长期真实存档 不自动重置 | 连续数天或数周感受节奏 |

测试账号密码不写入仓库或本文。开发 seed 从环境变量读取，生产环境默认不创建任何测试账号。开发工具必须显示环境和 TEST 标记，并在生产构建中关闭。

## 账户安全最低要求

密码使用维护中的密码哈希算法和合理工作因子，日志和错误信息不输出密码 会话令牌或数据库连接。

会话 Cookie 使用 HttpOnly SameSite 和生产环境 Secure 属性。所有写操作检查跨站请求和来源。

登录 注册和找回接口限速。连续失败登录记录审计事件，但不向客户端泄露邮箱是否存在。

v0.9 的默认 Alpha 为邀请制。若决定开放注册，必须先实现邮箱验证 找回密码 服务条款和滥用控制。

删除账户前先撤销会话并排队删除或匿名化相关存档。备份保留策略必须在发布说明中写明。

## 个人试玩记录

每次用 owner play 账号试玩时记录构建版本 存档版本 游玩时长 当前目标 卡住原因 等待感受 最有趣的决定和最想跳过的操作。错误报告自动附带 buildVersion gameSaveId 的脱敏标识 当前页面和最近十条游戏事件，但不上传密码或完整库存。

# 六 Codex 执行方式和交付要求

当前 Codex 适合处理边界明确 有现有测试和固定验收条件的任务。本计划把每个版本拆成小批次，使模型在一次任务中能够读完相关代码 实现 修改测试并留下可审核提交。

## 单个 Codex 批次的输入

本计划中的版本和批次编号。

当前分支 最新实现状态 最近迁移和失败测试。

与本批直接相关的设计章节和数值表范围。

明确的完成条件 不做事项和可修改目录。

要求 Codex 在实施前先报告冲突，在实施后运行完整指定测试。

## 单个 Codex 批次的输出

可运行代码和必要迁移。

新增或更新的单元 集成和端到端测试。

供我操作的三到八步手工验收流程。

修改文件 测试结果 数据迁移和已知限制摘要。

实现状态 变更日志和必要的架构决议。

## 阻止范围漂移的规则

Codex 不得提前实现后续版本，也不得因为未来会用而加入没有测试的通用框架。

遇到设计缺失时优先增加配置项或 TODO 决议，不自行改变游戏经济和核心强弱关系。

发现旧设计与权威数值冲突时停止相关实现，列出冲突位置和两个可选处理方案。

多项独立工作可以并行分析，但同一工作树中不要让多个代理同时修改相同模块或迁移。

任何跨模块重构都必须先有通过的回归测试，并拆成独立批次。

## 通用完成标准

| 检查面 | 每个版本必须满足 |
| --- | --- |
| 功能 | 本版玩家目标可以从界面完成 不需要手改数据库 |
| 权限 | 两个账号不能读取或修改对方存档 |
| 时间 | 重复结算 断线 重试和跨时区不会复制或丢失资源 |
| 数据 | 权威 ID 校验通过 迁移后的 saveVersion 和 dataVersion 正确 |
| 测试 | 格式 类型 单元 集成 当前端到端和迁移测试通过 |
| 体验 | owner play 账号完成本版试玩任务并记录反馈 |
| 发布 | 变更日志 实现状态 迁移说明和回退方法已更新 |

# 七 预发布版本详细计划

## v0.0 项目底座

目标是把只有设计文件的目录变成可重复启动 可测试 可迁移的代码仓库。本版不追求游戏画面，只建立后续所有版本都会依赖的工程边界。

### 玩家在这一版可以做什么

打开本地开发地址并看到构建版本 数据版本 数据库状态和测试环境标记。

运行一条命令完成依赖 数据库 迁移 游戏数据校验和开发服务器启动。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 0A | 初始化 Git 忽略规则 TypeScript 项目 包管理锁文件 环境变量示例和基础页面 | 全新克隆可以安装 构建和启动 仓库中没有密钥 |
| 0B | 建立 web game core game data db tests docs 模块边界和数据库容器 | 健康检查和空迁移通过 模块依赖方向有测试或静态约束 |
| 0C | 从权威 XLSX 导出版本化游戏数据并校验稳定 ID 前置 配方和开放版本 | 重复导出内容一致 非法数据会使构建失败 |
| 0D | 加入格式 类型 单元 集成 构建脚本 CI 和 AGENTS 实现状态文档 | 所有检查在本地和 CI 使用同一命令通过 |

### 数据和迁移

只创建 migrationHistory buildInfo 和 gameDataVersion 等基础结构，不提前创建未确定的游戏实体。第一份迁移一旦合并就不可重写。

### 账户和测试重点

本版不创建真实账号，但要确认认证库与数据库方案能够支持 v0.1。环境变量文件只提供字段名，不包含测试密码。

### 退出条件

Git 仓库已初始化，main 上有首个可启动提交和 v0.0.0 标签。

游戏数据生成器可重复运行，生成结果可审查且不修改权威 XLSX。

一条统一检查命令完成格式 类型 测试 构建和迁移烟雾测试。

### 本版明确不做

不做注册 登录 世界生成 游戏循环和任何数值调优。

### 我的试玩任务

在另一目录按 README 从零启动一次，确认不依赖隐藏的本机文件。

## v0.1 账户 存档和游戏外壳

目标是从最早可交互版本开始使用真实账户边界。玩家能注册 登录 选择存档并进入游戏外壳，测试人员能重置固定场景。

### 玩家在这一版可以做什么

注册 登录 登出 修改显示名和修改密码。

创建最多三个存档槽 切换存档 重置测试存档并安全删除自己的存档。

进入带个人信息 钱币占位 顶部导航和底部功能导航的响应式游戏外壳。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 1A | 创建 User Session AccountAudit 模型和认证路由 安全 Cookie 密码哈希与限速 | 注册 登录 登出 会话撤销和错误信息测试通过 |
| 1B | 创建 GameSave PlayerState 三存档槽和账户所有权中间件 | 两账号相互访问返回拒绝 删除和重置有二次确认 |
| 1C | 建立 player tester admin 权限和开发 seed 脚本 | 生产配置不创建测试账号 tester 只能重置自己的测试场景 |
| 1D | 实现账户页 存档选择页 游戏外壳和构建版本显示 | 键盘和窄屏可操作 刷新后仍保持会话与活动存档 |
| 1E | 增加账户与存档端到端测试和 AccountAudit 查看页 | 关键账户流程在真实浏览器中通过 |

### 数据和迁移

新增 User Session GameSave PlayerState AccountAudit。GameSave 从创建时就记录 worldSeed saveVersion dataVersion 和 slot。删除先软删除并撤销活动选择。

### 账户和测试重点

创建 fresh start industry E combat E progression C 和 migration previous 测试账号定义，但场景内容暂为空。owner play 账号由我手工创建，任何 seed 命令都跳过它。

### 退出条件

注册到进入空游戏外壳的完整流程不需要命令行。

三个存档槽限制由数据库和服务端共同保证。

跨账号越权 单击重复提交 会话过期和退出后返回均有测试。

测试账号可恢复，普通玩家账号没有恢复按钮。

### 本版明确不做

不做找回密码 邮箱验证 社交登录 世界生成和管理员修改游戏余额。

### 我的试玩任务

创建一个 owner play 账号和两个测试账号，反复登录 切换存档 删除测试存档，确认真实存档没有被重置。

## v0.2 世界 星球和可进入场景

目标是让每个存档拥有可复现的宇宙和起始星球。玩家可以在星系地图与星球视图之间切换，并看到已知 未知和被海盗占领的状态。

### 玩家在这一版可以做什么

查看 3 乘 3 大板块 81 个小板块和当前已知星球。

进入起始星球，查看尺寸 矿物 建筑槽 所有者和空槽位。

刷新或重新登录后看到完全相同的世界。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 2A | 实现纯函数世界生成器 sector subsector planet route 稳定 seed 和 ID | 相同 seed 生成完全一致 不同存档不会共享实体 |
| 2B | 创建 Planet Route Discovery 和初始占领状态迁移 | 起始星球固定 Medium sizeScore 120 七槽 铁与铀必有 |
| 2C | 实现星系图 小板块图 星球列表和星球主视图 | 已知信息和未知信息严格按 discoveryState 显示 |
| 2D | 把固定世界场景写入测试 seed 并增加地图端到端测试 | 刷新 切换存档和重新登录不重掷世界 |

### 数据和迁移

新增 Sector Subsector Planet Route Discovery PlanetResource 和 PlanetSlot。所有对象通过 gameSaveId 归属，并记录 generatorVersion。未来改生成器只影响新存档。

### 账户和测试重点

fresh start 使用固定 worldSeed。owner play 创建自己的随机 seed。测试页可以复制脱敏 seed，但不能直接替换真实存档的 seed。

### 退出条件

生成数量 尺寸概率 矿物份额和槽位上限通过属性测试。

起始星球在任何 seed 下都满足教程保证。

未发现星球不会泄露矿物 海盗配置或完整尺寸。

世界生成在普通开发电脑上能够快速完成且不会阻塞界面。

### 本版明确不做

不做生产 航行 侦察战斗 殖民和环境改造。

### 我的试玩任务

用 fresh start 与 owner play 两个存档查看地图，记录星球信息是否易懂，以及未知信息是否足以驱动侦察欲望。

## v0.3 采矿 燃料 仓储和离线生产

目标是完成第一个需要真实等待的可玩系统。生产使用服务器时间和懒结算，关闭网页后仍能继续，不依赖常驻浏览器计时器。

### 玩家在这一版可以做什么

向设施加入燃料 开始采矿 暂停 取消并领取已经完成的产量。

看到输入不足 输出满和燃料耗尽的明确暂停原因。

离开游戏一段时间后重新登录并得到同一套离线结算结果。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 3A | 创建 Inventory Storage Facility FacilityTank 和资源余额事务 | 容量 负数 越权和并发写入测试通过 |
| 3B | 实现 MiningJob 结算函数 产量 矿藏衰减 科技修正和取消返还 | 固定时钟下在线与离线结果完全一致 |
| 3C | 接入燃料棒库存 设施油箱 实际耗能和全局应急铀循环 | 升级不自带降耗 只有燃料科技影响耗能 |
| 3D | 实现设施和仓储界面 进度 预计完成时间 暂停原因和领取操作 | 重复点击 网络重试和多标签页不会重复领取 |
| 3E | 增加开发快进工具和 industry E 固定场景 | 快进仅 tester 且生产构建没有入口 |

### 数据和迁移

新增 InventoryBalance Facility MiningJob SettlementLedger 和 IdempotencyKey。任务开始时保存公式版本和关键输入快照；上次结算点只能前进。

### 账户和测试重点

industry E 测试账号提供有限燃料 接近满仓和接近耗尽矿藏三种存档。owner play 账号至少完成一次真实离线等待。

### 退出条件

关闭浏览器 重启服务器和重复刷新不会多产或少产资源。

取消当前未完成批次返还 80 百分比未消耗输入且燃料不返还。

燃料耗尽时只有规定的低效应急铀循环仍可工作。

仓储满 输入不足和矿藏耗尽都能恢复，不会形成永久软锁。

### 本版明确不做

不做精炼 制造 研究 舰船 航行或后台任务队列服务。

### 我的试玩任务

用 owner play 账号安排两小时生产并退出。返回后检查产量 等待感和暂停说明，再用 tester 快进复现边界情况。

## v0.4 精炼 制造 研究和造船

目标是把原矿转成精炼物 组件 燃料 武器 护甲和 E 级舰船，并让科技前置 碎片和真实时间开始影响选择。

### 玩家在这一版可以做什么

排队精炼矿石 制造燃料与组件 研究 E 级科技并组装第一艘舰。

在开始任务前看到完整材料 缺口 时间和取消返还。

查看不同设施的队列，并在重新登录后继续等待。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 4A | 实现 RefiningJob ManufacturingJob 通用队列和配方数据解析 | 所有直接精炼材料与当前权威配方一致 |
| 4B | 实现 ResearchJob 前置 碎片替代选择 资源锁定和取消规则 | 默认先用同级碎片 高级碎片只有确认后才向下替代 |
| 4C | 实现 ShipyardJob E 级船体 武器 基础护甲 装甲板和修理评分初值 | 造船必须消耗永久基础护甲成品 |
| 4D | 制作配方 科技 队列和造船界面以及材料缺口导航 | 界面不复制公式并能解释任务暂停或禁止原因 |
| 4E | 建立 E 级生产链集成测试和首舰 fixture | 从原矿到 E 侦察舰的每一步可自动复算 |

### 数据和迁移

新增 Recipe QueueJob ResearchProgress TechUnlock ShipBuild 和 ItemInstance。研究和制造在开始时锁定资源 前置和 formulaVersion，迁移不得改变已开始任务的结束时间。

### 账户和测试重点

fresh start 不直接赠送未决定的碎片。测试场景可以提供明确标记的测试碎片。owner play 的任何补助必须来自配置并进入审计。

### 退出条件

13 个组件家族和燃料棒的用途均可追踪，没有无用途成品。

燃料棒每批产出 6，设施升级不改变单位耗能。

研究取消返还 80 百分比资源和全部碎片，已花时间不保留。

造船时固化 originalMaxHP currentMaxHP repairScore 和永久基础护甲。

设施管理补充规则：同一星球允许在不同槽位建造多座同类设施，数据库不得再以星球、设施类型和等级建立唯一约束；任务与油箱必须按 facilityId 隔离。拆除可覆盖升级、运行和暂停状态，并级联终止任务或升级；已经进入普通库存的产出保留，但不返还已支付成本、未完成批次输入、未领取产出或燃料。

### 本版明确不做

不做舰队 航行 侦察 战斗 D 级和 C 级内容。

### 我的试玩任务

用 owner play 账号从现有库存完成一条 E 级制造链，记录材料缺口是否清晰，以及真实等待是否过密。

## v0.5 舰船 编队 航行和侦察

目标是让制造出的舰船真正离开星球。玩家可以安装合法装备 编组舰队 锁定航行快照，并用侦察舰获得概率情报。

### 玩家在这一版可以做什么

查看舰船耐久 货舱 挂点 板材槽和永久基础护甲。

安装与拆卸武器和装甲板，组建舰队并向目标星球航行。

使用侦察舰获得 A 完整 B 部分或 C 最低情报。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 5A | 完成 Ship EquipmentLoadout Fleet Cargo 和合法槽位校验 | 运输舰武器容量严格为小一 中一 大二且无隐藏伤害惩罚 |
| 5B | 实现 FleetTravel routeId 速度 货物 出发与到达快照 | 在途舰船不能重复编队 后续科技不追溯缩短航程 |
| 5C | 实现侦察任务 科技等级差 概率表 传感器修正和 intelSnapshot | 同一情报 seed 重复读取结果一致 A B C 展示字段正确 |
| 5D | 制作舰船 舰队 航线和情报界面 | 离线到达 登录恢复和错误航线均有清晰状态 |
| 5E | 增加 travel 和 scout 场景及端到端测试 | 多存档 多舰队和并发出发不会复制舰船或货物 |

### 数据和迁移

新增 EquipmentLoadout Fleet FleetShip FleetCargo FleetTravel IntelSnapshot。航行与情报都记录 seed schemaVersion 和快照，历史结果不随后续数值改变。

### 账户和测试重点

combat E 测试账号暂只用于舰队和情报。测试工具可完成航行，但 owner play 必须用真实时间至少完成一次往返。

### 退出条件

非法尺寸 超挂点 超板材槽或缺少所有权的装备无法保存。

航行开始后货物 速度 routeId 和到达时间不再被普通界面修改。

情报概率随侦察与海盗科技差变化，传感器校准只提高 A 概率并按规则扣减 C 和 B。

未知目标不会通过接口或页面源代码泄露隐藏情报。

### 本版明确不做

不做战斗 维修 殖民 命中闪避和自动贸易。

### 我的试玩任务

选择三个情报差值不同的目标，比较 A B C 信息是否真的会改变舰队配置决定。

## v0.6 海盗 战斗 战报和维修

目标是完成可复算的 E 级自动战斗。海盗复用玩家规则并按稳定 seed 随机装备，失败舰队返航，失能舰需要维修。

### 玩家在这一版可以做什么

根据侦察信息配置武器和装甲，发起自动战斗并阅读战报。

胜利后领取悬赏 碎片和经验，失败后等待舰队以半速返航。

维修失能舰并看到费用 时间和永久最大耐久磨损。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 6A | 实现纯函数 CombatEngine 目标选择 先手 冷却 伤害 克制 失能和战斗结束 | 固定 seed 战报逐事件可复算且不依赖数据库 |
| 6B | 实现 PirateTemplate PirateLoadout 普通精英首领预算与武器流派抽取 | 只使用合法玩家装备 普通预算 60 到 80 百分比 |
| 6C | 持久化 Battle fleetSnapshots intelSnapshot 结果 战报和奖励一次性领取 | 重复请求不会重复战斗或发奖 |
| 6D | 实现战败半速返航 失能状态 RepairJob repairScore 和永久磨损 | 拆除装备前后维修费用相同 分次维修与一次维修磨损相同 |
| 6E | 制作战斗准备 战报 返航和维修界面 | 玩家能理解克制 伤害 暂停和失能原因 |
| 6F | 接入 E 级确定性与随机回归测试 | 战斗舰 海盗 侦察和运输舰强弱顺序符合目标 |

### 数据和迁移

新增 PirateTemplate PirateInstance Battle BattleEvent RewardRoll ReturnTravel RepairJob 和 ShipDamageHistory。战斗开始后只读取快照，历史战报保留 battleSchemaVersion。

### 账户和测试重点

combat E 场景提供三种武器 三种基础护甲和固定海盗 seed。owner play 的战报进入个人历史，测试账号战报可整体重置。

### 退出条件

普通海盗没有隐藏属性且每次实例配装能够由 seed 复现。

每场只抽一次碎片等级，普通 精英 首领奖励数量不超过 3 5 7。

战败不追加燃料 以正常 50 百分比速度返航，v1.0 货物保留。

卸下武器 板材和货物不能降低维修费用。

### 本版明确不做

不做殖民 弃置 D C 内容 命中闪避 强制手操或实时战术。

### 我的试玩任务

分别故意带正确和错误武器挑战同一海盗，比较战报是否足以解释结果，再体验一次真实战败返航与维修。

## v0.7 殖民 成长和 E 级完整闭环

目标是把生产 航行 战斗和扩张连成完整 E 级游戏。完成本版后，我可以用一个真实账号持续游玩，而不是逐个测试孤立系统。

### 玩家在这一版可以做什么

清除海盗后殖民目标星球，在星球之间运输资源和舰船。

获得经验 提升等级并增加可占领星球上限。

弃置殖民地后等待海盗回归，但不能重复领取首次补助。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 7A | 实现 ColonyAction 殖民条件 时间 星币 首次补助和舰队自动登陆 | 无容量 无舰船或海盗未清时不能殖民 |
| 7B | 实现 PlayerLevel XP 来源 里程碑和星球容量 | 等级与占领数并发更新使用事务 |
| 7C | 实现 AbandonPlanet 清空检查 海盗回归冷却 首次补助标记和重复挑战威胁 | 弃置不重复发补助 奖励不随重复威胁增加 |
| 7D | 整合新手流程 任务提示 缺口跳转和跨星球导航 | 玩家不读数据库也能完成 E 级闭环 |
| 7E | 增加完整闭环端到端测试和 E 级迁移 fixture | 开发快进下从新档到第二殖民地自动通过 |

### 数据和迁移

新增 ColonyAction PlanetOwnership FirstRewardClaim ThreatHistory PlayerProgression。所有首次奖励和里程碑使用唯一约束，防止重复提交。

### 账户和测试重点

owner play 成为主要验收账号。tester 可以快进殖民和海盗回归。开发工具必须把测试行为写入 AccountAudit，不能用于 owner play。

### 退出条件

开发快进模式下 新账号可连续完成生产 侦察 战斗 维修或殖民和新生产链。

真实时间模式下 已开始任务在退出登录后继续并正确恢复。

起始铁和铀保障能够从燃料短缺中恢复。

弃置要求先撤出舰船与非固定物资，首次补助永不重复。

### 本版明确不做

不做 D C 等级 市场 命中闪避 B 级大型舰或 AI 帝国。

### 我的试玩任务

用 owner play 账号连续游玩至少三个独立会话，完成第一次海盗战和第一次新殖民，并记录等待 操作密度和最难理解的页面。

## v0.8 E 到 C 首发内容和完整数值回归

目标是接入首发全部 E D C 内容，并把当前 XLSX 的平衡矩阵变成自动化回归。此版本结束时功能范围已经接近 v1.0，剩余工作主要是部署 迁移和体验修整。

### 玩家在这一版可以做什么

从 E 级成长到 D 和 C，使用完整科技 配方 武器 护甲 板材和小中型舰船。

比较三种舰种和三种武器克制，体验碎片供给与长期等待。

查看完整历史 战报 队列和跨星球资产。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 8A | 导入完整 E D C 科技 配方 建筑 舰船 武器 护甲和板材数据 | 所有稳定 ID 数量和版本开放条件与权威表一致 |
| 8B | 实现高级碎片向下替代 D 级以上低级组件消耗和完整前置图 | 无循环 无断链 且每系列每级完整支付 |
| 8C | 完善跨星球库存 舰队管理 历史筛选和长队列体验 | 大量实体下页面仍可用且查询无明显重复 |
| 8D | 把 126 个确定性案例和六类每等级一万 seed 随机验收接入测试 | 六类结果落在设计目标且文档只显示分类汇总 |
| 8E | 补充仓储容量 起始碎片和仍未确定配置的显式配置项 | 任何临时值都有来源 状态和后续调参位置 |
| 8F | 完成无障碍 错误状态 加载状态和移动端基础检查 | 键盘操作 颜色对比和关键错误恢复通过 |

### 数据和迁移

提升 dataVersion 并新增从 E-only 存档迁移到 E-C 数据的映射。已开始任务继续使用旧 formulaVersion，新的任务使用新数据。

### 账户和测试重点

progression C 场景成为主要回归账号。owner play 不跳级，实际体验 E 到 D 的等待和碎片门槛；C 级后段可以用复制的测试存档加速验证。

### 退出条件

所有首发物品 科技 舰船和配方均可从游戏内合法获得。

126 个确定性案例和六类随机分类全部通过并能在 CI 中复现。

同级战斗舰 普通海盗 侦察舰和运输舰保持既定强弱关系。

升级到本版后旧 E 级存档不丢舰船 装备 队列或首次奖励状态。

### 本版明确不做

不做 B 级 市场 概率命中 环境改造 AI 帝国和多人。

### 我的试玩任务

使用 progression C 检查完整内容，再用 owner play 继续真实成长，重点记录碎片需求和长时间队列是否让人失去下一步目标。

## v0.9 Alpha 部署 账户完善和发布硬化

目标是把本地原型变成可以在测试服务器长期游玩的 Alpha。此版优先处理安全 备份 迁移 可观察性和真实账号，不再增加大型玩法。

### 玩家在这一版可以做什么

通过测试服务器登录长期账号，在不同设备恢复同一存档。

查看账号会话 修改密码 导出存档并提交带版本信息的反馈。

在维护或更新后继续旧存档，不需要重新开局。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 9A | 建立 staging 部署 环境分离 TLS 密钥管理 数据库备份和健康检查 | 生产构建没有测试按钮 测试密码或调试接口 |
| 9B | 完成邀请制注册 会话管理 修改密码 管理员重置和可选邮箱找回 | 令牌过期 撤销 限速和审计测试通过 |
| 9C | 实现存档导出 管理员备份恢复 迁移演练和数据保留规则 | 从备份恢复后世界 seed 队列和奖励状态一致 |
| 9D | 加入结构化日志 错误追踪 性能指标和游戏内反馈 | 日志不含密码 令牌或完整私人数据 |
| 9E | 运行从 v0.1 到 v0.8 fixture 的顺序迁移与回滚演练 | 每个 fixture 都能登录并继续完成一个游戏命令 |
| 9F | 完成安全 性能 浏览器和移动端回归 | 阻断级问题清零且发布清单可重复执行 |

### 数据和迁移

冻结 v1.0 前的核心表结构。所有线上迁移先在备份副本演练。加入 backupVersion exportVersion 和 migrationLog，存档导入必须校验所有权和签名或管理员权限。

### 账户和测试重点

默认 Alpha 采用邀请制。为我创建一个 player 角色长期账号和独立 tester 账号。若尚无邮件服务，找回密码由管理员发起且必须撤销全部旧会话。

### 退出条件

测试服务器可以从零部署并自动迁移，部署失败时旧版本仍可用。

每日备份和一次人工恢复演练成功。

长期账号连续游玩 72 小时后存档 队列 航行和战报仍一致。

开发工具和 tester seed 在生产环境不可访问。

严重安全和数据丢失问题为零。

### 本版明确不做

不做公开大规模注册 支付 第三方社交登录 自由市场和新战斗机制。

### 我的试玩任务

在测试服务器使用 owner play 账号从电脑和另一台设备登录，跨三天完成生产 航行 战斗和一次版本更新，并提交至少三条体验反馈。

# 八 正式版本详细计划

## v1.0 工业 海盗与扩张首发版

目标是发布稳定的 E 到 C 单人 Web 游戏。此版冻结首发规则和数据，集中修复软锁 数据丢失 权限错误和阻断性体验问题。

### 玩家在这一版可以做什么

使用长期账户完成生产 精炼 制造 科技 舰队 侦察 战斗 维修 殖民和扩张。

在 E 到 C 成长过程中持续保留存档 战报和版本迁移。

通过账户页管理密码 会话 存档导出和账号删除。

### Codex 实施批次

| 批次 | 实现内容 | 完成时必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 10A | 冻结 data 1.0 和数据库契约 清理临时配置与隐藏开关 | 全量 ID 配方 前置和版本边界审计通过 |
| 10B | 修复 v0.9 试玩中的阻断问题并完成新手信息层级 | 全新玩家可理解首个目标和暂停原因 |
| 10C | 执行完整自动回归 迁移 回放 安全 备份和恢复测试 | 新档与上一版存档结果一致且无重复奖励 |
| 10D | 完成发布说明 运维手册 隐私说明 账户删除和支持流程 | 发布前可以演练部署 监控 回退和恢复 |
| 10E | 生成 release candidate 并冻结功能 | 候选版只接受阻断和高风险修复 |
| 10F | 发布 v1.0.0 标签并建立 v1.0.x 热修规则 | 发布后监控 登录 结算 错误和迁移指标 |

### 数据和迁移

将所有 v0.x fixture 迁移到 saveVersion 1.0。旧三种删除消耗品若仍存在则按设计退款，不保留失效物品。迁移不得重掷世界 海盗实例或已完成战斗。

### 账户和测试重点

player 账户拥有完整自助功能。测试账号保留在非生产环境。生产 owner play 账号不使用管理员资源，作为发布后真实节奏监控样本。

### 退出条件

全新账号和 v0.9 迁移账号都能完成完整首发闭环。

所有自动测试 126 个确定性案例 六类随机验收和迁移 fixture 通过。

账户隔离 会话撤销 备份恢复和账号删除通过安全检查。

没有已知资源复制 永久软锁 存档丢失或跨账号访问问题。

v1.0 明确不做的功能没有以隐藏半成品形式进入生产。

### 本版明确不做

不做市场 命中闪避 B 到 S 等级 环境改造 AI 帝国 多人或完整 MMO。

### 我的试玩任务

分别用新账号和迁移账号完成至少一次完整扩张。记录前三次会话中最常返回的页面 最长无决策等待和最想继续追求的目标。

## v1.0.x 热修版本

热修只处理安全 数据丢失 资源复制 无法登录 迁移失败和阻断主循环的问题。热修不得改变配方 产量 掉落或舰船强弱；数值变化进入正常小版本，并附带新的 dataVersion 和回归结果。

| 步骤 | 要求 |
| --- | --- |
| 复现 | 先添加最小失败测试或脱敏 fixture |
| 修复 | 只改必要模块 不顺便重构或升级依赖 |
| 验证 | 运行相关测试 全量迁移烟雾和关键 E2E |
| 发布 | 从 main 打补丁标签并记录影响账户范围 |
| 后续 | 需要补偿时使用可审计幂等脚本 |

## v1.1 经济

加入系统合同和 NPC 限量买单，使星币和材料价值形成可控出口。先实现合同生成 接受 交付 过期和奖励账本，再加入限量买单与经济监控。

### 数据 账户和迁移

新增 Contract NpcOrder MarketTag 和 EconomyLedger。按现有 bookValue 初始化，不追溯历史交易。账户只看到自己的合同，管理员只能调节全局模板，不能直接替玩家成交。

### 进入条件和边界

进入条件是 v1.0 货币流稳定。验收关注星币来源与消耗 材料囤积 合同完成率和是否出现无限资源循环。明确不做自由玩家市场。

### 建议 Codex 批次

先建立 v1.1 的数据模型 迁移和 fixture，不改现有玩家结果。

再实现纯领域逻辑和单元测试，然后连接服务端事务。

再实现界面和端到端流程，最后运行旧版本回归和新版本平衡验收。

完成 owner play 试玩和迁移演练后才打正式标签。

## v1.2 战斗深度

用准确和闪避替换必中，装甲板速度惩罚同步影响闪避，并增加更详细战报。先扩展纯战斗引擎和回放格式，再改 UI 和 AI 配装。

### 数据 账户和迁移

保留 accuracy evasion moduleDamage 和 battleSchemaVersion。旧装备补默认精度，旧战报继续用旧 schema 回放。测试账号增加高速侦察 重板战斗和极端克制场景。

### 进入条件和边界

进入条件是 v1.0 必中战报稳定。验收要求速度 传感器 克制和板材都有可解释价值。明确不做强制手操。

### 建议 Codex 批次

先建立 v1.2 的数据模型 迁移和 fixture，不改现有玩家结果。

再实现纯领域逻辑和单元测试，然后连接服务端事务。

再实现界面和端到端流程，最后运行旧版本回归和新版本平衡验收。

完成 owner play 试玩和迁移演练后才打正式标签。

## v1.3 B 级大型舰和世界工程

开放 B 级 大型舰 模块化地基 建筑槽概率科技和环境改造加一个永久保底槽。实施顺序是 B 级数据 大型舰槽位与 UI 世界工程 最后重做平衡测试。

### 数据 账户和迁移

新增 commandCost 和 terraformState。旧星球不重掷已有槽位，只记录新科技对尚未生成内容的影响。账户迁移保留所有旧星球 seed 和槽位结果。

### 进入条件和边界

进入条件是 C 级资源消耗稳定。验收要求高分星球仍有选择成本 大型运输舰不成为强战斗舰。明确不做 AI 外交。

### 建议 Codex 批次

先建立 v1.3 的数据模型 迁移和 fixture，不改现有玩家结果。

再实现纯领域逻辑和单元测试，然后连接服务端事务。

再实现界面和端到端流程，最后运行旧版本回归和新版本平衡验收。

完成 owner play 试玩和迁移演练后才打正式标签。

## v1.5 A 级 AI 帝国和受控交易

开放 A 级 AI 帝国 声望 任务和受控交易。先做静态帝国归属和声望，再做有限任务与交易，最后才评估帝国行动。

### 数据 账户和迁移

新增 Empire Reputation EmpireContract 和 ControlledTrade。旧星球归属不自动改写，所有 AI 资源来源必须进入账本。账户仍是单人存档，不共享世界。

### 进入条件和边界

进入条件是 v1.1 经济稳定。验收要求 AI 不向经济注入无限资源，声望变化可解释可审计。明确不做玩家多人。

### 建议 Codex 批次

先建立 v1.5 的数据模型 迁移和 fixture，不改现有玩家结果。

再实现纯领域逻辑和单元测试，然后连接服务端事务。

再实现界面和端到端流程，最后运行旧版本回归和新版本平衡验收。

完成 owner play 试玩和迁移演练后才打正式标签。

## v2.0 S 级长期内容和半实时战术评估

开放 S 级并评估半实时战术，而不是直接承诺完整 MMO。先做 S 级内容和长期经济，再制作独立战术原型，只有原型证明值得保留时才迁入主游戏。

### 数据 账户和迁移

提升 battleSchemaVersion 并保留旧战报回放。S 级迁移不得使 E 到 C 内容失效。账户和存档仍沿用单人模型，任何多人设计另立项目决议。

### 进入条件和边界

进入条件是性能 迁移 长期经济和战术原型全部通过。验收关注低级内容价值 战斗时长和操作负担。明确不承诺完整 MMO。

### 建议 Codex 批次

先建立 v2.0 的数据模型 迁移和 fixture，不改现有玩家结果。

再实现纯领域逻辑和单元测试，然后连接服务端事务。

再实现界面和端到端流程，最后运行旧版本回归和新版本平衡验收。

完成 owner play 试玩和迁移演练后才打正式标签。

# 九 测试矩阵和发布清单

## 自动测试层级

| 层级 | 覆盖 | 每版要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据校验 | ID 配方 前置 开放版本和引用完整性 | 每次数据变化运行 |
| 单元测试 | 结算 战斗 航行 科技 殖民和权限纯函数 | 核心规则分支和边界 |
| 属性测试 | 世界 seed 容量 概率 资源守恒和幂等 | 随机输入仍满足不变量 |
| 集成测试 | 数据库事务 权限 并发和迁移 | 真实数据库运行 |
| 端到端测试 | 注册到当前版本玩家目标 | 至少正常流程和一个恢复流程 |
| 迁移测试 | 上一版和历史 fixture | 不丢失 不重复 不重掷 |
| 数值回归 | 126 确定性案例和六类随机验收 | v0.8 起每次战斗数据变化运行 |

## 每版人工试玩记录

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 构建 | 版本 标签 提交和 dataVersion |
| 账户 | owner play 或具体测试场景 不记录密码 |
| 存档 | 新档或迁移档 saveVersion 和游玩时长 |
| 目标 | 本次想完成的一个玩家目标 |
| 结果 | 完成 卡住或放弃 以及发生位置 |
| 等待 | 哪些等待产生期待 哪些只是阻塞 |
| 决定 | 哪一次配置 路线或资源选择最有意义 |
| 问题 | 严重度 重现步骤 截图和期望行为 |
| 下一步 | 下一版必须修复或可以延后的事项 |

## 发布前清单

main 分支干净，候选标签指向已审核提交。

依赖锁文件 数据快照和所有迁移已提交。

格式 类型 单元 集成 端到端 迁移和当前数值回归全部通过。

全新数据库和生产备份副本都能完成迁移。

两个普通账号的存档完全隔离，测试工具在生产关闭。

owner play 完成本版试玩任务并记录结果。

变更日志 迁移说明 已知问题 运维和回退步骤已更新。

部署后检查登录 队列结算 错误率 数据库连接和备份状态。

## 需要立即停止发布的情况

任何跨账号读取或写入。

资源 舰船 奖励或碎片可以通过重试并发或刷新复制。

旧存档迁移后世界重掷 队列丢失 首次奖励重置或战报不可读取。

服务器重启或离线结算造成负资源 超容量或时间倒退。

生产环境出现测试账号默认密码 快进工具或调试接口。

# 十 可直接复制给 Codex 的指令模板

## 首次启动项目

把下面内容作为第一次开发任务。只让 Codex 完成 v0.0 的 0A，不要一次生成整个游戏。

请先读取 outputs 目录中的宇宙殖民 Codex 分版本开发实施计划 v1，以及当前三份正式设计文件。当前只执行 v0.0 批次 0A。先检查工作区并说明将创建的目录 文件 命令和风险，再初始化 Git 和 TypeScript Web 项目。不要实现账户 世界生成或游戏规则。使用一个锁文件，提供环境变量示例和从零启动说明。完成后运行格式 类型 测试和构建检查，更新 CHANGELOG 和 docs IMPLEMENTATION STATUS，最后列出修改文件 测试结果 手工验收步骤和下一批 0B 的入口，但不要开始 0B。

## 后续批次通用模板

读取本计划中的 版本号和批次号 以及 docs IMPLEMENTATION STATUS。

先检查当前实现 数据库迁移 相关测试和 Git 状态，不要立即改代码。

用五到十条列出本批范围 受影响文件 数据迁移 验收条件和明确不做事项。

只实现当前批次，不提前做下一批，不改变权威数值或既定版本边界。

新增或更新必要的单元 集成 端到端和迁移测试，并运行本计划要求的检查。

如果发现设计冲突或缺失，请停止相关部分并给出具体位置和可选方案。

完成后更新 CHANGELOG IMPLEMENTATION STATUS SCHEMA TESTING 和必要的 DECISIONS。

返回修改摘要 测试结果 迁移与回退步骤 供我试玩的操作步骤和剩余风险。

## 版本验收后的继续指令

我已经完成当前批次的人工验收。请先读取我的反馈并将问题分成阻断 本版应修和可延后。先修复阻断和本版问题，重新运行本批全部自动测试与迁移测试。只有当退出条件全部满足时，更新版本状态并建议标签。不要自动开始下一版本，等待我确认。

## 遇到数值或设计冲突时的指令

发现冲突时停止修改。列出代码 XLSX 设计规范和本计划的差异，以及对存档 迁移和测试的影响。给出最多三个选项，注明玩家影响 成本和兼容性。等待我选择后再继续。